CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-INFRA/

EMERGENCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - INFRA 2024

ANEXO II – ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PEQUENO PORTE

## Orientações Gerais:

## No âmbito da presente Chamada Pública somente serão passíveis de apoio obras / serviços de engenharia de pequeno porte que visem a recuperação das condições de espaços físicos existentes voltados à pesquisa e desenvolvimento que sofreram danos decorrentes dos eventos climáticos extremos que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em maio de 2024, nos termos do Edital.

## As obras / serviços de engenharia deverão visar, portanto, as condições de habitabilidade, uso ou segurança desses espaços físicos.

## Não serão passíveis de apoio: serviços rotineiros de manutenção e conservação; ampliações; e intervenções nos espaços que visem sua mudança de função.

## Obras / Serviços de Engenharia de Pequeno Porte

## No âmbito deste Edital, para serem enquadradas como de pequeno porte, as obras / serviços de engenharia deverão se enquadrar no art. 75, inciso IV, alínea c, da Lei nº 14.133/2021.

## Somente nestes casos, será aceita documentação simplificada, ora denominada Projeto Resumido, em atendimento à exigência de apresentação de projeto básico.

| Documentos a serem enviados para Projeto Resumido |  |
| --- | --- |
| Planta Baixa | Deverá ser enviada a planta baixa destacando, quando aplicável, o local que sofrerá a intervenção. - Para serviços, a apresentação de planta baixa pode ser dispensada, mediante justificativa. |
| Orçamento Sintético | O orçamento apresentado deverá estar expresso em planilhas de custos e serviços, com a data de sua elaboração. |
| Cronograma de Execução | O cronograma de execução deverá deixar claro o prazo de execução do item de obra. |
| Declarações | Declaração de obras / serviços de pequeno porte e sem complexidade técnica (conforme Anexo 1) |

## Todos os documentos apontados na tabela anterior deverão ser enviados em meio eletrônico no formato PDF/A e conter:

## nome do item de obra: título (descrição compatível com o item de obra da relação de itens do Plano de Trabalho)

## responsável pelo Projeto Resumido: nome, assinatura e cargo/CPF

## Caso seja solicitada mais de uma obra na proposta, deverá ser enviado um projeto resumido para cada obra.

## Orientações quanto à Planta Baixa:

## A planta baixa deverá deixar claro o local que sofrerá a intervenção com as devidas observações.

## Orientações quanto ao Orçamento:

## O valor do orçamento sintético deverá ser compatível com o valor solicitado para o item de obra na proposta.

## O valor do item de obra / serviço de engenharia está limitado a R$359.436,08 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e oito centavos), conforme Decreto nº 11.871/2023.

## A data da elaboração do orçamento deverá ter, no máximo, 6 (seis) meses de defasagem em relação à data de submissão da proposta à Finep.

## Orientações acerca das Declarações:

## A declaração de obras/serviços de pequeno porte e sem complexidade técnica (modelo anexo) deverá ser preenchida e assinada pelo responsável pelo Projeto Resumido, em conjunto com os dirigentes máximos das instituições proponente/convenente e executora.

## A declaração deverá explicitar qual o serviço a executar e o local onde será realizado.

## Outras Obras / Serviços de Engenharia

## Excepcionalmente, serão passíveis de apoio obras / serviços de engenharia que ultrapassem o valor estabelecido em 2.6.1, desde que justificada através de declaração firmada pelo responsável legal da ICT.

## Nestes casos, deverá ser apresentada a seguinte documentação:

| Documentos a serem enviados para Projeto Básico (todos os documentos deverão ser enviados em meio físico) |  |
| --- | --- |
| Desenhos do Projeto Arquitetônico (Documentação Exigida) | - Para construções deverá ser enviado: - planta(s) baixa(s) do(s) pavimento(s) a ser(em) construído(s) - duas plantas de cortes - planta(s) de fachada(s)/elevação(ões) - planta de situação e/ou localização |
|  | - Para reformas deverá ser enviado: - plantas de demolir/construir dos espaços a serem reformados - planta de situação e/ou localização |
|  | - Para instalações deverá ser enviado: - planta(s) baixa(s) - planta de situação e/ou localização da instalação apoiada |
| Orçamento Detalhado | O orçamento apresentado deverá estar expresso em planilhas de custos e serviços, com a data da tabela de referência utilizada para sua elaboração. - Deverá constar explicitamente na planilha orçamentária o valor total e/ou percentual do BDI do item de obra. - O valor total previsto para o item de obra deverá ser compatível (igual ou menor) ao valor total apoiado pela Finep para o mesmo. - Caso o valor orçado exceda o apoiado, deverá ser apresentada a declaração do Anexo VI, onde é assumida obrigação de aporte dos recursos adicionais necessários à execução do item. - A data da tabela de referência do orçamento apresentado deverá ter, no máximo, 06 (seis) meses de defasagem da data de apresentação completa da documentação do Projeto Básico na Finep. - Deverá ser atestada pelo autor do orçamento a compatibilidade do mesmo com os quantitativos levantados no Projeto Básico, utilizando como referência o SINAPI (ou demais referências aplicáveis), além do atendimento à legislação vigente, por meio da declaração do Anexo II. |
| Cronograma Físico-Financeiro | O cronograma físico-financeiro apresentado deverá ter valor compatível com o do orçamento. |
| Declarações | - declaração do autor do orçamento de obras (Anexo II) - declaração do responsável técnico do Projeto Básico (Anexo III) - declaração de posse de documentação e assunção de responsabilidade técnica solidária (Anexo IV) - caracterização do item de obra (Anexo V) |

## Orientações gerais acerca da documentação a ser enviada

## Todos os documentos apontados na tabela anterior deverão ser enviados em meio físico legível (inclusive quanto à dimensão e nitidez das plantas) e conter:

## nome do item de obra: título (descrição compatível com o item de obra da relação de itens do Plano de Trabalho)

## responsável(eis) técnico(s): nome, assinatura, titulação e registro profissional (CREA/CAU)

## Não é necessário o envio dos projetos complementares (projeto hidráulico, elétrico etc.), memorial descritivo/caderno de especificações e ARTs/RRTs das peças do Projeto Básico. No entanto, a elaboração e posse deles são obrigatórias e devem ser atestadas por meio da Declaração de posse de documentação e assunção de responsabilidade técnica solidária (Anexo IV).

## Orientações quanto aos Desenhos do Projeto Arquitetônico:

## Na planta de situação e/ou de localização é importante que seja destacado o local da intervenção (por meio de hachuramento, por exemplo). Para o caso de intervenções a serem realizadas em construções já existentes, deve ser destacada a área da construção que sofrerá a intervenção. Para uma reforma em uma sala, por exemplo, deve ser destacada a posição da sala no prédio, deixando claro o pavimento onde a mesma se localiza.

## Nas plantas de demolir/construir, deve ser de fácil identificação os locais que sofrerão intervenções, com as devidas observações: pisos a serem alterados, paredes a serem demolidas/construídas, paredes a serem pintadas ou restauradas, etc.

## Deverá constar nas plantas um quadro que identifique as áreas totais por pavimento ou, no mínimo, as áreas totais construídas/reformadas.

## Orientações quanto ao Orçamento:

## A data considerada para o orçamento é a da tabela de referência e não a de elaboração do mesmo pelo responsável, sendo o orçamento válido por 6 meses após a data de referência. Desta maneira, se houver alguma pendência na documentação do Projeto Básico e a mesma não for sanada dentro da validade do orçamento, a tabela de referência deverá ser atualizada e o orçamento reapresentado. Por exemplo:

## Considerando que o orçamento seja apresentado com elaboração baseada no SINAPI de janeiro/2017 junto aos demais documentos do Projeto Básico, caso haja alguma pendência no Projeto apresentado (como falta de alguma declaração ou falta de assinatura em algum documento ou planta), o orçamento só será aceito caso as pendências sejam sanadas até julho/2017. Após essa data, um orçamento atualizado deverá ser encaminhado à Finep.

## Orientações acerca das Declarações:

## Para todo envio de orçamento de Projeto Básico, deverá ser encaminhada a declaração do autor do orçamento de obras (Anexo II), inclusive em caso de atualização.

## A declaração do responsável técnico do Projeto Básico (Anexo III) deverá ser preenchida e assinada pelo(s) responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto Básico.

## A declaração de posse de documentação e assunção de responsabilidade técnica solidária (Anexo IV) deverá ser assinada pelos dirigentes máximos das instituições convenente e executora.

## O documento de caracterização do item de obra (Anexo V) deverá ser preenchida e assinada pelo(s) responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto Básico e deverá explicitar os espaços que serão construídos/ reformados, listando quais serão os espaços (laboratórios e/ou salas) e a área dos mesmos. Tais áreas merecem destaque, pois devem ser compatíveis com as áreas aprovadas pela Finep. Caso haja diferença nas áreas ou em sua composição (propósitos dos espaços em relação ao aprovado), esta alteração deverá seguir o disposto em Considerações Finais.

## Para os casos em que o valor orçado do item de obra seja superior ao aprovado pela Finep, deverá ser apresentada a declaração de assunção de obrigação quanto ao aporte de recursos adicionais (Anexo VI), assinada pelos dirigentes máximos das instituições convenente e executora.

ANEXO 1

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE E SEM COMPLEXIDADE TÉCNICA

Título da Obra: [compatível c/o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho]

DECLARAÇÃO

Declaro que o item de obra [informar o título do item de obra compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho], a ser executado no [endereço: logradouro número, nome da unidade da instituição, número da sala, bairro, município, estado], é de pequeno porte, isolado e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução, conforme disposto no inciso II do art. 5 da Resolução nº361 do CONFEA.

Declaro que o item de obra é voltado à pesquisa e desenvolvimento e se enquadra nos casos previstos enquadrar no art. 75, inciso IV, alínea c, da Lei nº 14.133/2021, caracterizando-se por: [informar, detalhadamente, os serviços/reformas/adaptações a serem realizados, dimensionamentos globais etc.].

Os signatários declaram estar cientes das sanções que poderão lhe ser impostas, de acordo com o art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

[Local], ___de ___________ de 2024.

[assinatura]

_____________________________________________________

[Nome completo do responsável do Projeto Resumido]

[CARGO]

[CI]

[C.P.F.]

| __________________________________ [NOME DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE/CONVENENTE] [CARGO] [ENDEREÇO] [CI] [C.P.F.] | __________________________________ [NOME DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA] [CARGO] [ENDEREÇO] [CI] [C.P.F.] |
| --- | --- |

OBS: Esta declaração deverá ser firmada em papel timbrado da instituição.

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DO AUTOR DO ORÇAMENTO DE OBRAS

Referência: ..../...

Título da Obra: [compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho]

Declaro que sou o autor da(s) planilha(s) orçamentária(s) referente(s) a todos os projetos componentes do Projeto Básico da obra [informar o título da obra compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho], a ser executada no [endereço: logradouro, número, nome da unidade da instituição, número da sala, bairro, município, estado] tendo como contratante/solicitante [informar nome do Convenente ou Executora ou Acordante], e que a(s) mesma(s) foi(ram) elaborada(s) com observância do que se segue:

- Os quantitativos constantes da(s) planilha(s) orçamentária(s) estão compatíveis com os quantitativos levantados no Projeto Básico;

- Os custos unitários dos insumos informados na(s) planilha(s) orçamentária(s) que compõem o orçamento da obra são menores ou iguais à mediana dos custos correspondentes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI;

[Nos casos em que for caracterizada a inviabilidade da definição dos custos consoante com o SINAPI, justificar e informar qual tabela de referência foi utilizada para estimativa de custo global da obra. Nestes casos, poderão ser utilizadas tabelas de referência formalmente aprovadas por órgãos ou entidades da administração pública federal ou em publicações técnicas especializadas ou em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado].

- O BDI utilizado na elaboração da(s) planilha(s) orçamentária(s) está incluído no valor total do orçamento deste projeto;

- O orçamento deste projeto [contempla / não contempla] a aquisição de equipamentos/ instalações especiais de custo significativo, tais como (elevadores, centrais de ar condicionado, etc).

O signatário declara que foi observado o atendimento às exigências estabelecidas em leis, decretos, portarias ou normas técnicas municipais, estaduais e federais, e que foi devidamente registrada e quitada a anotação/registro de responsabilidade técnica, junto ao órgão competente [CREA/CAU], com a autoria da(s) planilha(s) orçamentária(s). Declara ainda estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, de acordo com o art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

[Local], ___de ___________ de 20__.

[assinatura]

_____________________________________________

[Nome completo do autor do orçamento]

[N° de registro no CREA ou CAU]

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

DO PROJETO BÁSICO

Referência: ..../...

Título da Obra: [compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho]

DECLARAÇÃO

Declaro que o Projeto Básico, correspondente ao item de obra [informar o título da obra compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho], a ser executada no [endereço: logradouro número, nome da unidade da instituição, número da sala, bairro, município, estado], tendo como contratante/solicitante [informar nome do Convenente ou Executora ou Acordante], foi desenvolvido sob a minha supervisão técnica e, quando de sua elaboração, observando o atendimento às exigências estabelecidas em leis, decretos, portarias ou normas técnicas municipais, estaduais e federais.

O signatário declara ainda que foi(ram) devidamente registrada(s) e quitada(s) a(s) anotação(ões)/registro(s) de responsabilidade técnica, junto ao(s) órgão(s) competente(s) [CREA/CAU], com a autoria dos projetos componentes do Projeto Básico, e estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, de acordo com o art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

[Local], ___de ___________ de 20__.

[assinatura]

_____________________________________________________

[Nome completo do responsável técnico do Projeto Básico]

[Nº de registro no CREA ou CAU]

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE POSSE DE DOCUMENTAÇÃO E

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOLIDÁRIA

Referência: ..../...

Título da Obra: [compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho]

DECLARAÇÃO

A(O) [Convenente e/ou a Executora, ou a Acordante], por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo qualificado(s), reconhece(m) ser responsável(is) pela veracidade, legalidade e adequação formal do conteúdo dos documentos apresentados à Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, bem como por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de imprecisões ou informações falsas contidas nos documentos apresentados ou nas declarações prestadas pelos profissionais contratados/indicados para elaboração do Projeto Básico ou em seu próprio nome.

O(s) signatário(s) declara(m) que os documentos que compõem o Projeto Básico (incluindo memorial descritivo e projetos complementares) possuem originais físicos, assinados pelo(s) Responsável(eis) Técnico(s), com sua identificação completa (nome, assinatura, titulação do profissional e número do CREA (ou número do CAU)) e que mantêm os originais dos documentos em sua posse e à disposição para conferência da Finep, se necessário, até dez anos após a emissão do Termo de Encerramento do Convênio pela Finep.

O(s) signatário(s) declara(m) ainda, estar(em) ciente(s) das sanções que poderão lhe(s) ser impostas, de acordo com o art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

[Local], ___de ___________ de 20__.

| __________________________________ [NOME DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO CONVENENTE/ACORDANTE] [CARGO] [ENDEREÇO] [CI] [C.P.F.] | __________________________________ [NOME DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA] [CARGO] [ENDEREÇO] [CI] [C.P.F.] |
| --- | --- |

OBS: Este documento deverá ser firmado em papel timbrado da instituição.

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO DO ITEM DE OBRA

Referência: ..../...

Título da Obra: [compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho]

DECLARAÇÃO

Declaro que o item [informar o título da obra compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho] a ser executado no [endereço: logradouro, número, nome da unidade da instituição, número da sala, bairro, município, estado], pode ser caracterizado por: [informar, detalhadamente, nº de pavimentos, descrição da função/ocupação dos espaços a serem construídos/reformados, áreas a serem construídas/reformadas, área total, dimensionamentos globais, etc].

O signatário declara ainda que a caracterização apresentada é compatível com os projetos componentes do Projeto Básico do referido item, e estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, de acordo com o art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

[Local], ___de ___________ de 20__.

[assinatura]

_____________________________________________________

[Nome completo do responsável técnico do Projeto Básico]

[Nº de registro no CREA ou CAU]

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO

QUANTO AO APORTE DE RECURSOS ADICIONAIS

Referência: ..../...

Título da Obra: [compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho]

(caso a alteração de orçamento se refira a mais de uma obra, deverá ser apresentada uma declaração para cada obra)

DECLARAÇÃO

A(O) [Convenente e/ou a Executora, ou a Acordante], por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo qualificado(s), compromete(m)-se, de forma irrevogável e irretratável, a aportar recursos adicionais no valor de R$ _____________ no [Convênio/Termo de Execução Descentralizada/Acordo de Cooperação] nº ______________, necessários à execução da obra supracitada, conforme Projeto Básico apresentado à Finep.

A(s) instituição(ões) supramencionada(s) compromete(m)-se também a aportar os recursos próprios necessários à finalização e utilização da obra supracitada nos prazos definidos no Plano de Trabalho aprovado pela FINEP.

[Local], ___de ___________ de 20__.

| [NOME DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO CONVENENTE/ACORDANTE] [CARGO] [ENDEREÇO] [CI] [C.P.F.] | [NOME DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA] [CARGO] [ENDEREÇO] [CI] [C.P.F.] |
| --- | --- |

OBS: Esta declaração deverá ser firmada em papel timbrado da instituição.

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE

PEQUENO PORTE E SEM COMPLEXIDADE TÉCNICA

Referência: ..../...

Título da Obra: [compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho]

DECLARAÇÃO

Declaro que o item de obra [informar o título do item de obra compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho], a ser executado no [endereço: logradouro número, nome da unidade da instituição, número da sala, bairro, município, estado], é de pequeno porte, isolado e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução, conforme disposto no inciso II do art. 5 da Resolução nº361 do CONFEA.

Declaro que o item de obra é voltado à pesquisa e desenvolvimento e se enquadra nos casos previstos no inciso XXI do art.24 da Lei 8.666/93 (incluído pela Lei 13.243/16), caracterizando-se por: [informar, detalhadamente, os serviços/reformas/adaptações a serem realizados, dimensionamentos globais etc.].

Os signatários declaram estar cientes das sanções que poderão lhe ser impostas, de acordo com o art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

[Local], ___de ___________ de 20__.

[assinatura]

_____________________________________________________

[Nome completo do responsável do Projeto Resumido]

[CARGO]

[CI]

[C.P.F.]

| __________________________________ [NOME DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO CONVENENTE/ACORDANTE] [CARGO] [ENDEREÇO] [CI] [C.P.F.] | __________________________________ [NOME DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA] [CARGO] [ENDEREÇO] [CI] [C.P.F.] |
| --- | --- |

OBS: Esta declaração deverá ser firmada em papel timbrado da instituição.

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DE ENDEREÇO DO IMÓVEL

Referência: ..../...

Título da Obra: [compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho]

DECLARAÇÃO

A(O) [Convenente e/ou a Executora, ou a Acordante], por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo qualificado(s), declara(m), para fins de atendimento ao art. 12, inciso VI da Instrução Normativa nº 01/2010 do CDFNDCT, que as informações constantes da certidão de propriedade do imóvel, matrícula [informar a matrícula/transcrição do imóvel, constante do RGI], permanecem inalteradas, e que o referido imóvel corresponde ao local onde será realizada a obra [informar o título da obra compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho] do projeto acima referenciado, e é de propriedade da [nome da Executora ou Acordante].

O(s) signatário(s) declara(m) ainda, estar(em) ciente(s) das sanções que poderão lhe(s) ser impostas, de acordo com o art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

[Local], ___de ___________ de 20__.

| __________________________________ [NOME DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO CONVENENTE/ACORDANTE] [CARGO] [ENDEREÇO] [CI] [C.P.F.] | __________________________________ [NOME DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA] [CARGO] [ENDEREÇO] [CI] [C.P.F.] |
| --- | --- |

OBS: Esta declaração deverá ser firmada em papel timbrado da instituição.

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL

Referência: ..../...

Título da Obra: [compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho]

DECLARAÇÃO

A(O) [Convenente e/ou a Executora, ou a Acordante], por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo qualificado(s), atesta(m) junto à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, para efeito do disposto no art. 12 do inciso V da IN nº 1 do Conselho Diretor do FNDCT de 25 de junho de 2010 que a obra [informar o título da obra compatível com o item de obra da Relação de Itens do Plano de Trabalho] do projeto acima referenciado não exige estudos ambientais, na forma disciplinada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

O(s) signatário(s) declara(m) ainda, estar(em) ciente(s) das sanções que poderão lhe(s) ser impostas, de acordo com o art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

[Local], ___de ___________ de 20__.

| __________________________________ [NOME DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO CONVENENTE/ACORDANTE] [CARGO] [ENDEREÇO] [CI] [C.P.F.] | __________________________________ [NOME DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA] [CARGO] [ENDEREÇO] [CI] [C.P.F.] |
| --- | --- |

OBS: Esta declaração deverá ser firmada em papel timbrado da instituição.